Projektbericht Kalenderwoche 22

Name: 	Marc Reuschenberg
Thema: 	ZTN
Ende Praxisprojekt / Abgabe Arbeit: 	PP 30.06.2025/BA 01.09.2025	
Arbeit: Seiten bisher / vergangene Woche: 	0 / 0		Beispiel: 21 / +4

| Was war für die letzte Woche geplant? | Umgesetzt? | Abweichungen vom Plan |
| --- | --- | --- |
| Security Profile getestet | Ja |  |
| NAC VM aufgesetzt | Ja |  |
| Einrichtung von NAC | Ja | Bekommt nur vereinzelt Logs zugeschickt. Ich bin gerade auf der Suche, warum das so ist. |

Gibt es Probleme und wenn ja, wie plane ich die Probleme anzugehen?

Keine

Was plane ich für die kommende Woche?

Weiter NAC nach best practise einrichten

Wie liege ich im Zeitplan?

Ganz okay, die Installation der VM hat länger gedauert als gedacht.